# 成都航空结构件制造股份有限公司投标文件

C919大型客机机身段制造项目

# 一、投标函

致：中国商用飞机有限责任公司

我公司（成都航空结构件制造股份有限公司）经认真研究招标文件，决定参加"C919大型客机机身段制造项目"的投标。

我公司承诺：
1. 完全理解并接受招标文件的所有条款和要求
2. 投标总价为人民币 7800 万元
3. 交付周期：17 个月
4. 质保期：36 个月
5. 本投标文件自开标之日起90天内有效

投标人：成都航空结构件制造股份有限公司
法定代表人（签字）：
日期：2024年4月25日

# 二、企业概况

企业名称：成都航空结构件制造股份有限公司

注册地址：四川省成都市双流区航空产业园99号

注册资本：6000 万元

成立时间：2012年8月

社会信用代码：91510100123456789Z

法定代表人：刘强

## 2.1 企业简介

我公司是专业从事航空结构件制造的现代化企业，在航空制造领域深耕10余年。公司拥有完整的航空制造产业链，从原材料加工到最终装配，具备一站式服务能力。公司注重技术创新和人才培养，与多所高校建立了产学研合作关系。

## 2.2 资质认证

• AS9100D质量管理体系认证（2023年）

• ISO 9001质量管理体系认证

• ISO 14001环境管理体系认证

• 武器装备科研生产许可证

• 保密资格认证

# 三、技术方案

## 3.1 制造工艺方案

采用成熟的制造工艺和先进设备：
1. 材料准备：建立材料库，对原材料进行分类管理和检验
2. 下料：采用激光切割和数控下料，提高材料利用率
3. 成形：采用滚弯成形和拉伸成形相结合的方式
4. 机械加工：采用国产和进口设备相结合，确保加工质量
5. 装配：采用传统装配工艺结合数字化辅助，确保装配精度
6. 检测：建立完善的检测体系，确保产品质量
7. 表面处理：采用成熟的表面处理工艺

## 3.2 质量控制方案

1. 质量管理体系：

建立了符合AS9100标准的质量管理体系，质量部门配备18名专业人员。建立了质量责任制，每个工序都有明确的质量责任人。定期开展质量培训和审核活动。

2. 检测设备：

• 三坐标测量机（精度0.002mm）

• X射线检测设备

• 超声波检测设备

• 渗透检测设备

• 材料试验机

• 硬度计

• 粗糙度仪

3. 关键控制点：

• 建立原材料供应商审核制度

• 关键工序设置检验点，实行首件检验

• 关键尺寸采用三坐标测量机检测

• 建立质量档案，实现质量追溯

• 定期进行质量分析和改进

## 3.3 技术团队

项目技术团队共 38 人，其中：

• 高级工程师：6 人

• 工程师：12 人

• 技术员：18 人

• 项目负责人：赵总工程师（高级工程师，18年航空制造经验）

# 四、类似业绩

1. 某型教练机机身段制造

项目时间：2019-2021年

项目内容：教练机机身中段制造，交付10架份

合同金额：5200 万元

2. 某型无人机机身制造

项目时间：2021-2022年

项目内容：中型无人机机身结构件制造，交付8套

合同金额：2800 万元

3. 某型直升机机身段制造

项目时间：2022-2023年

项目内容：轻型直升机机身段制造，交付12架份

合同金额：3600 万元

# 五、生产设备

主要生产设备清单：

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五轴加工中心 | 工作台面6m×3m | 2 | 国产 |
| 数控滚弯机 | 最大滚弯长度8m | 2 | 国产 |
| 拉伸成形机 | 工作台面5m×3m | 1 | 国产 |
| 三坐标测量机 | 测量范围8m×5m×3m | 1 | 国产 |
| X射线检测设备 | 最大穿透厚度40mm | 1 | 国产 |
| 激光切割机 | 切割厚度25mm | 2 | 国产 |

# 六、交付计划

项目进度计划：

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 技术准备、工装设计制造 | 合同签订后3个月 |
| 第二阶段 | 首件试制、工艺验证 | 第4-9个月 |
| 第三阶段 | 批量生产、质量检测 | 第10-14个月 |
| 第四阶段 | 总装、检测、交付 | 第15-17个月 |

# 七、商务报价

报价明细：

| 项目 | 说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 航空铝合金、紧固件等 | 3000 |
| 加工费 | 成形、机械加工、装配 | 3500 |
| 检测费 | 质量检测、无损检测 | 500 |
| 管理费 | 项目管理、质量管理 | 400 |
| 利润 |  | 400 |
| 合计 |  | 7800 |

付款方式：合同签订后支付30%预付款，首件验收合格后支付30%，批量交付验收合格后支付35%，质保期满后支付5%

# 八、附件清单

• 营业执照复印件

• AS9100认证证书

• 类似业绩合同复印件

• 主要设备清单

• 技术团队简历

• 质量体系文件