# 苏州精密航空科技有限公司投标文件

C919大型客机机身段制造项目

# 一、投标函

致：中国商用飞机有限责任公司

我公司（苏州精密航空科技有限公司）经认真研究招标文件，决定参加"C919大型客机机身段制造项目"的投标。

我公司承诺：
1. 完全理解并接受招标文件的所有条款和要求
2. 投标总价为人民币 9100 万元
3. 交付周期：17 个月
4. 质保期：36 个月
5. 本投标文件自开标之日起90天内有效

投标人：苏州精密航空科技有限公司
法定代表人（签字）：
日期：2024年4月25日

# 二、企业概况

企业名称：苏州精密航空科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区航空科技园88号

注册资本：7500 万元

成立时间：2012年6月

社会信用代码：91320500123456789Y

法定代表人：张明华

## 2.1 企业简介

我公司是专业从事航空精密制造的企业，在航空结构件制造领域具有12年经验。公司拥有一定的制造设备和检测设备，已通过相关认证。公司注重产品质量，致力于为客户提供优质服务。

## 2.2 资质认证

• AS9100D质量管理体系认证（2022年）

• ISO 9001质量管理体系认证

• ISO 14001环境管理体系认证

# 三、技术方案

## 3.1 制造工艺方案

采用成熟的制造工艺：
1. 材料预处理：对航空铝合金进行检验
2. 蒙皮成形：采用数控拉伸成形机进行成形
3. 机械加工：使用五轴加工中心进行加工，加工精度±0.05mm
4. 装配：采用数字化装配系统进行装配
5. 检测：使用三坐标测量机、X射线检测设备进行检测
6. 表面处理：进行阳极氧化和喷涂处理

## 3.2 质量控制方案

1. 质量管理体系：

建立了AS9100质量管理体系，质量部门配备12名专业人员。建立了基本的质量控制流程，对关键工序进行检验。

2. 检测设备：

• 三坐标测量机（精度0.001mm）

• X射线检测设备

• 超声波检测设备

• 渗透检测设备

• 材料试验机

3. 关键控制点：

• 原材料入厂检验

• 关键尺寸检测

• 焊接部位无损检测

• 装配精度检测

• 最终产品检测

## 3.3 技术团队

项目技术团队共 35 人，其中：

• 高级工程师：5 人

• 工程师：12 人

• 技术员：16 人

• 项目负责人：陈总工程师（高级工程师，15年航空制造经验）

# 四、类似业绩

1. 某型无人机机身制造项目

项目时间：2021-2022年

项目内容：中型无人机机身结构件制造，交付5套

合同金额：2800 万元

2. 某型直升机机身段制造项目

项目时间：2022-2023年

项目内容：轻型直升机机身段制造，交付8架份

合同金额：3600 万元

# 五、生产设备

主要生产设备清单：

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五轴加工中心 | 工作台面8m×4m，精度±0.05mm | 2 | 国产 |
| 数控拉伸成形机 | 工作台面6m×3m | 1 | 国产 |
| 三坐标测量机 | 测量范围10m×6m×4m，精度0.001mm | 1 | 国产 |
| X射线检测设备 | 最大穿透厚度50mm | 1 | 国产 |

# 六、交付计划

项目进度计划：

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 技术准备、工装设计制造 | 合同签订后4个月 |
| 第二阶段 | 首件试制、工艺验证 | 第5-9个月 |
| 第三阶段 | 批量生产、质量检测 | 第10-14个月 |
| 第四阶段 | 总装、检测、交付 | 第15-17个月 |

# 七、商务报价

报价明细：

| 项目 | 说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 航空铝合金、紧固件等 | 3500 |
| 加工费 | 成形、机械加工、装配 | 4000 |
| 检测费 | 质量检测、无损检测 | 700 |
| 管理费 | 项目管理、质量管理 | 500 |
| 利润 |  | 400 |
| 合计 |  | 9100 |

付款方式：合同签订后支付30%预付款，首件验收合格后支付30%，批量交付验收合格后支付35%，质保期满后支付5%

# 八、服务保障

1. 售后服务：

提供36个月质保服务，质保期内免费维修。设立服务热线，接到通知后72小时内响应。

2. 技术支持：

提供技术支持服务，包括工艺指导、技术培训等。配备1名技术支持工程师，根据需要进行现场支持。

3. 培训服务：

提供操作培训和维护培训，培训时间不少于30小时。

# 九、附件清单

• 营业执照复印件

• AS9100认证证书

• 类似业绩合同复印件（2份）

• 主要设备清单

• 技术团队简历

• 质量体系文件