C919大型客机机身段制造项目招标文件

一、项目基本信息

项目名称：C919大型客机机身段制造项目

项目编号：COMAC-2024-FUSELAGE-001

招标单位：中国商用飞机有限责任公司

招标日期：2024年3月15日

投标截止时间：2024年4月30日 17:00（北京时间）

开标时间：2024年5月5日 9:00（北京时间）

二、项目概述

本项目旨在采购C919大型客机机身中段和后段的制造服务，包括但不限于：

机身中段（含客舱段）制造，长度约15米，直径约3.96米

机身后段（含尾锥段）制造，长度约8米

机身蒙皮、框架、桁条等结构件的加工与装配

机身段总装、检测与交付

相关技术文档和工艺文件的提供

三、技术要求

3.1 材料要求

蒙皮材料：采用航空级铝合金2024-T3或7075-T6，厚度范围1.2-3.0mm

框架材料：采用航空级铝合金或钛合金，满足AS9100标准

紧固件：符合NAS标准，提供材料证明和检测报告

所有材料需提供完整的追溯性文件，包括批次号、供应商信息等

3.2 制造工艺要求

蒙皮成形：采用数控拉伸成形或滚弯成形，表面粗糙度Ra≤1.6μm

机械加工：采用五轴数控加工中心，加工精度±0.05mm

装配工艺：采用数字化装配技术，装配精度满足图纸要求

焊接工艺：如涉及焊接，需符合AWS D17.1标准，焊工需持证上岗

表面处理：需进行阳极氧化或喷涂处理，满足防腐要求

3.3 质量要求

质量管理体系：供应商需通过AS9100质量管理体系认证

检测要求：所有关键尺寸需100%检测，并提供检测报告

无损检测：关键部位需进行X射线、超声波或渗透检测

交付标准：产品需满足CCAR-25部适航要求

不合格品处理：建立不合格品控制程序，确保不合格品不流入下道工序

3.4 交付要求

交付时间：合同签订后18个月内完成首批交付

交付地点：招标方指定地点（上海浦东）

交付内容：包括产品、技术文档、检测报告、质量证明文件等

包装运输：采用专用工装和包装，确保运输过程中产品不受损

四、商务要求

招标文件必须包含以下商务条款：

投标保证金：人民币100万元，投标截止前到账

付款方式：合同签订后支付30%预付款，交付验收合格后支付65%，质保期满后支付5%

质保期：自交付验收合格之日起36个月

违约责任：延期交付按合同金额每日0.5‰支付违约金

知识产权：投标方需保证不侵犯第三方知识产权，并承担相应责任

五、投标人资格要求

招标文件必须明确以下投标人资格要求：

具有独立法人资格，注册资金不低于5000万元人民币

具有航空制造相关资质，近三年内承担过类似项目

具有完善的质量管理体系，通过AS9100认证

财务状况良好，无重大诉讼和不良信用记录

具有相应的技术团队和生产设备

未被列入失信被执行人名单

六、评分细则

招标文件必须包含详细的评分细则，采用综合评分法，总分100分。评分标准如下表：

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术方案 | 30分 |  |  |
| 制造工艺方案 | 12分 | 工艺路线清晰、技术先进、可操作性强 |  |
| 质量控制方案 | 10分 | 质量体系完善、检测手段齐全、追溯性强 |  |
| 技术团队能力 | 8分 | 团队经验丰富、技术实力强 |  |
| 商务报价 | 40分 |  |  |
| 总报价 | 30分 | 总价最低者得30分，其他按公式计算（公式：(最低价/投标价)×30） |  |
| 付款方式 | 10分 | 付款条件是否有利于招标方 |  |
| 企业资质 | 15分 |  |  |
| 资质认证 | 5分 | AS9100认证、适航认证等 |  |
| 类似业绩 | 10分 | 近三年类似项目经验，每个项目2分，最高10分 |  |
| 交付能力 | 10分 |  |  |
| 生产设备 | 5分 | 设备先进、满足生产需求 |  |
| 交付计划 | 5分 | 计划合理、可执行性强 |  |
| 服务保障 | 5分 |  |  |
| 服务保障 | 5分 | 售后服务、技术支持、培训 |  |

七、标书格式要求

招标文件必须明确标书格式要求，包括：

7.1 章节结构要求

投标文件必须包含以下章节，且章节顺序不得更改：

一、投标函

必须包含：投标总价、交付周期、质保期、有效期、法定代表人签字

二、企业概况

2.1 企业简介

2.2 资质认证

必须包含：企业名称、注册地址、注册资本、成立时间、社会信用代码、法定代表人

三、技术方案

3.1 制造工艺方案

3.2 质量控制方案

3.3 技术团队

四、类似业绩

必须包含：项目名称、项目时间、项目内容、合同金额

五、生产设备

必须包含：设备名称、型号规格、数量、制造商

六、交付计划

必须包含：各阶段工作内容和完成时间

七、商务报价

必须包含：报价明细、总报价、付款方式

八、服务保障

必须包含：售后服务、技术支持、培训服务

九、附件清单

注：缺少任何章节或章节顺序不符合要求的，视为格式不符合要求。

7.2 格式评分

标书格式符合性将作为评分项之一，总分5分：

完全符合格式要求（所有章节齐全、顺序正确、内容完整）：5分

基本符合，有轻微不符合项：3-4分

部分符合，有明显不符合项（如缺少重要章节）：1-2分

严重不符合格式要求：0分，且可能被判定为无效投标

八、其他说明

招标文件应包含以下其他说明：

投标文件需密封提交，一式五份（正本一份，副本四份）

投标文件应包括：投标函、技术方案、商务报价、资质证明、业绩证明等

开标时间：2024年5月5日 9:00（北京时间）

评标结果将在开标后15个工作日内公布

招标方保留对招标文件的解释权

九、联系方式

招标文件必须包含以下联系方式：

招标单位：中国商用飞机有限责任公司

联系人：张工程师

联系电话：021-12345678

电子邮箱：tender@comac.cc

地址：上海市浦东新区上飞路919号