# 苏州精密航空科技有限公司投标文件

C919大型客机机身段制造项目

# 一、投标函

致：中国商用飞机有限责任公司

我公司（苏州精密航空科技有限公司）经认真研究招标文件，决定参加"C919大型客机机身段制造项目"的投标。

我公司承诺：
1. 完全理解并接受招标文件的所有条款和要求
2. 投标总价为人民币 9200 万元
3. 交付周期：18 个月
4. 质保期：36 个月
5. 本投标文件自开标之日起90天内有效

投标人：苏州精密航空科技有限公司
法定代表人（签字）：
日期：2024年4月25日

# 二、企业概况

企业名称：苏州精密航空科技有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区航空科技园88号

注册资本：12000 万元

成立时间：2008年3月

社会信用代码：91320500123456789Y

法定代表人：张明华

## 2.1 企业简介

我公司是专业从事航空精密制造的高科技企业，在航空结构件制造领域具有15年丰富经验。公司拥有国际先进的制造设备和检测设备，已通过多项国际认证，产品远销海外。

## 2.2 资质认证

• AS9100D质量管理体系认证（2023年）

• NADCAP认证（机械加工、化学处理、无损检测）

• ISO 9001质量管理体系认证

• ISO 14001环境管理体系认证

• ISO 45001职业健康安全管理体系认证

• FAA认证

# 三、技术方案

## 3.1 制造工艺方案

采用国际先进的智能制造技术：
1. 数字化设计：基于CATIA进行三维建模和工艺仿真
2. 精密加工：采用瑞士进口五轴加工中心，加工精度达到±0.02mm
3. 蒙皮成形：采用多点柔性成形技术，成形精度高、回弹小
4. 自动化装配：采用机器人辅助装配，提高装配精度和效率
5. 在线检测：集成在线检测系统，实时监控加工质量
6. 表面处理：采用环保型表面处理工艺，满足环保和性能要求

## 3.2 质量控制方案

1. 质量管理体系：

建立了基于AS9100的全面质量管理体系，采用数字化质量管理系统，实现质量数据的实时采集和分析。质量部门配备20名专业人员，包括质量工程师、检测工程师、审核员等。

2. 检测设备：

• 高精度三坐标测量机（精度0.0005mm）

• 工业CT检测设备

• X射线实时成像系统

• 超声波相控阵检测设备

• 渗透检测设备

• 光谱分析仪

• 材料性能测试设备

3. 关键控制点：

• 建立供应商质量审核体系，确保原材料质量

• 关键工序设置SPC统计过程控制

• 所有关键尺寸采用三坐标测量机检测

• 建立质量追溯系统，实现产品全生命周期追溯

• 定期进行质量审核和持续改进

## 3.3 技术团队

项目技术团队共 52 人，其中：

• 高级工程师：12 人

• 工程师：18 人

• 技术员：20 人

• 项目负责人：陈总工程师（教授级高工，25年航空制造经验，曾参与多个国家重点型号项目）

# 四、类似业绩

1. C919原型机机身段制造

项目时间：2015-2017年

项目内容：参与C919首架原型机机身中段制造，交付1架份

合同金额：12000 万元

2. 某型公务机机身制造

项目时间：2019-2021年

项目内容：大型公务机机身结构件制造，交付4架份

合同金额：8500 万元

3. 某型运输机机身段制造

项目时间：2020-2023年

项目内容：中型运输机机身段制造，交付6架份

合同金额：11200 万元

4. 某型无人机机身制造

项目时间：2022-2023年

项目内容：大型无人机机身制造，交付3套

合同金额：4200 万元

# 五、生产设备

主要生产设备清单：

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五轴加工中心 | 工作台面10m×5m，精度±0.01mm | 4 | 瑞士 |
| 多点柔性成形机 | 成形面积8m×4m | 1 | 德国 |
| 高精度三坐标测量机 | 测量范围12m×8m×5m，精度0.0005mm | 2 | 德国 |
| 工业CT检测设备 | 检测范围直径1.5m | 1 | 德国 |
| 机器人装配系统 | 6轴机器人，负载500kg | 2 | 日本 |
| X射线实时成像系统 | 最大穿透厚度80mm | 1 | 美国 |

# 六、交付计划

项目进度计划：

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 技术准备、工艺验证、工装制造 | 合同签订后4个月 |
| 第二阶段 | 首件试制、工艺优化 | 第5-10个月 |
| 第三阶段 | 小批量试制、质量验证 | 第11-14个月 |
| 第四阶段 | 批量生产、总装、检测 | 第15-17个月 |
| 第五阶段 | 最终检测、交付 | 第18个月 |

# 七、商务报价

报价明细：

| 项目 | 说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 航空级铝合金、钛合金、紧固件 | 3600 |
| 加工费 | 精密加工、成形、装配 | 4200 |
| 检测费 | 质量检测、无损检测、试验 | 800 |
| 管理费 | 项目管理、质量管理、技术支持 | 400 |
| 利润 |  | 200 |
| 合计 |  | 9200 |

付款方式：合同签订后支付25%预付款，首件验收合格后支付35%，批量交付验收合格后支付35%，质保期满后支付5%

# 八、服务保障

1. 售后服务：

提供36个月质保服务，质保期内免费维修和更换。设立专门的服务团队，24小时响应，48小时内到达现场。

2. 技术支持：

提供全方位技术支持，包括工艺咨询、技术培训、现场指导、问题解决等。配备3名高级技术支持工程师，其中1名常驻现场。

3. 培训服务：

提供系统化培训，包括技术培训、操作培训、维护培训、质量管理培训等，总培训时间不少于60小时，并提供培训资料和证书。

# 九、附件清单

• 营业执照复印件

• AS9100认证证书

• NADCAP认证证书

• 类似业绩合同复印件

• 主要设备清单及证明

• 技术团队简历

• 质量体系文件