# 西安航空制造有限公司投标文件

C919大型客机机身段制造项目

# 一、投标函

致：中国商用飞机有限责任公司

我公司（西安航空制造有限公司）经认真研究招标文件，决定参加"C919大型客机机身段制造项目"的投标。

我公司承诺：
1. 完全理解并接受招标文件的所有条款和要求
2. 投标总价为人民币 8500 万元
3. 交付周期：16 个月
4. 质保期：36 个月
5. 本投标文件自开标之日起90天内有效

投标人：西安航空制造有限公司
法定代表人（签字）：
日期：2024年4月25日

# 二、企业概况

企业名称：西安航空制造有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区航空路168号

注册资本：8000 万元

成立时间：2010年5月

社会信用代码：91610000123456789X

法定代表人：李建国

## 2.1 企业简介

我公司是一家专业从事航空结构件制造的高新技术企业，拥有20多年的航空制造经验。公司专注于飞机机身、机翼等大型结构件的研发、制造和装配，已为多家航空企业提供优质产品和服务。

## 2.2 资质认证

• AS9100D质量管理体系认证（2022年）

• NADCAP认证（热处理、无损检测）

• ISO 14001环境管理体系认证

• OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证

# 三、技术方案

## 3.1 制造工艺方案

采用先进的数字化制造技术，工艺流程如下：
1. 材料预处理：对航空铝合金进行表面处理和检验
2. 蒙皮成形：采用五轴数控拉伸成形机，确保成形精度
3. 机械加工：使用大型五轴加工中心进行框架和桁条加工
4. 装配：采用数字化装配系统，使用激光跟踪仪进行精确定位
5. 检测：使用三坐标测量机、X射线检测设备进行全面检测
6. 表面处理：阳极氧化和喷涂处理，满足防腐要求

## 3.2 质量控制方案

1. 质量管理体系：

建立了完善的AS9100质量管理体系，设立了独立的质量部门，配备专职质量工程师15人。建立了从原材料入厂到产品出厂的全过程质量控制体系。

2. 检测设备：

• 三坐标测量机（精度0.001mm）

• X射线检测设备

• 超声波检测设备

• 渗透检测设备

• 材料拉伸试验机

• 硬度计

3. 关键控制点：

• 原材料入厂检验，确保材料符合标准

• 关键尺寸100%检测

• 焊接部位100%无损检测

• 装配精度实时监控

• 最终产品全尺寸检测

## 3.3 技术团队

项目技术团队共 45 人，其中：

• 高级工程师：8 人

• 工程师：15 人

• 技术员：20 人

• 项目负责人：王总工程师（高级工程师，20年航空制造经验）

# 四、类似业绩

1. ARJ21机身段制造项目

项目时间：2021-2023年

项目内容：承担ARJ21支线客机机身中段制造，交付3架份

合同金额：6500 万元

2. 某型无人机机身制造

项目时间：2022-2023年

项目内容：大型无人机机身结构件制造，交付5套

合同金额：3200 万元

3. 某型直升机机身段制造

项目时间：2020-2022年

项目内容：中型直升机机身段制造，交付8架份

合同金额：4800 万元

# 五、生产设备

主要生产设备清单：

| 设备名称 | 型号规格 | 数量 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- |
| 五轴数控拉伸成形机 | 工作台面6m×3m | 2 | 德国 |
| 五轴加工中心 | 工作台面8m×4m | 3 | 意大利 |
| 三坐标测量机 | 测量范围10m×6m×4m | 2 | 德国 |
| X射线检测设备 | 最大穿透厚度50mm | 1 | 美国 |
| 数字化装配系统 | 激光跟踪仪定位 | 1 | 法国 |

# 六、交付计划

项目进度计划：

| 阶段 | 工作内容 | 完成时间 |
| --- | --- | --- |
| 第一阶段 | 技术准备、工装设计制造 | 合同签订后3个月 |
| 第二阶段 | 首件试制、工艺验证 | 第4-8个月 |
| 第三阶段 | 批量生产、质量检测 | 第9-14个月 |
| 第四阶段 | 总装、检测、交付 | 第15-16个月 |

# 七、商务报价

报价明细：

| 项目 | 说明 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 航空铝合金、紧固件等 | 3200 |
| 加工费 | 成形、机械加工、装配 | 3800 |
| 检测费 | 质量检测、无损检测 | 600 |
| 管理费 | 项目管理、质量管理 | 500 |
| 利润 |  | 400 |
| 合计 |  | 8500 |

付款方式：合同签订后支付30%预付款，首件验收合格后支付30%，批量交付验收合格后支付35%，质保期满后支付5%

# 八、服务保障

1. 售后服务：

质保期内免费维修，质保期外提供优惠维修服务。设立24小时服务热线，接到通知后48小时内响应。

2. 技术支持：

提供全程技术支持，包括工艺优化、技术培训、现场指导等。配备2名常驻技术支持工程师。

3. 培训服务：

提供操作培训、维护培训、质量管理培训等，培训时间不少于40小时。

# 九、附件清单

（无附件）